济煤字〔2015〕33号

关于印发推进全市地方煤矿安全生产主体

责任落实工作实施方案的通知

各集团公司，各煤矿：

为贯彻落实《济宁市落实生产经营单位安全生产主体责任实施细则（试行）》及市政府安委会办公室《关于印发全市安全生产六个“一系列”活动方案的通知》（济安办〔2015〕9号）要求，促进煤矿企业安全生产主体责任落实，市局制定了《推进全市地方煤矿安全生产主体责任落实工作实施方案》，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

济宁市煤炭局

2015年5月22日

推进全市地方煤矿安全生产主体责任落实

工作实施方案

为贯彻落实《济宁市落实生产经营单位安全生产主体责任实施细则（试行）》及市政府安委会办公室《关于印发全市安全生产六个“一系列”活动方案的通知》（济安办〔2015〕9号）要求，扎实推进煤矿企业安全生产主体责任落实，特制定如下实施方案。

一、指导思想

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列讲话精神和市委、市政府加强安全生产的工作安排部署，紧紧围绕“企业安全生产主体责任落实”这一主题，以全面实现A级矿井创建为目标，以教育培训为先导，以深入开展六个“一系列”活动为载体，以深入开展隐患排查整治为手段，提升煤矿企业主要负责人的安全生产主体责任意识和履职能力，促进煤矿企业全面履行安全生产主体责任，努力实现安全管理程序化、技术装备现代化，岗位作业规范化、生产环境优良化，全力消除各类事故隐患，确保全市煤矿安全生产形势持续稳定。

二、目标任务

（一）深入学习《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府260号令）、《企业安全生产责任体系“五落实、五到位”规定》和《济宁市地方煤矿安全生产主体责任实施细则（试行）》，煤矿主要负责人考核合格率达到100%；

（二）扎实推进A级矿井创建工作，在坚持标准基础上，年内全市地方煤矿A级矿井达标比例达到70%以上；

（三）煤矿安全生产隐患排查治理规范化，各类事故隐患整改监控率达到100%；

（四）加强从业人员安全教育培训，特殊作业人员持证上岗率达到100%；

（五）加强日常督导检查，加大突查和夜查力度，检查覆盖率达到100%。

（六）杜绝较大以上事故，应急预案制定和演练率达到100%。

三、组织领导

成立以局长为组长、分管安全副局长为副组长、各科室负责人为成员的工作领导小组，办公室设在市局安全监督管理科，具体负责日常组织协调工作。

四、方法步骤

第一阶段：宣传培训阶段(6月中旬前)。一是各煤矿企业成立工作领导小组，结合实际制定方案，开展宣传发动和教育培训工作。二是层层签订安全生产责任书。根据年初市局与各煤矿矿长签订的安全生产责任书，检查各煤矿矿长与矿其他班子成员签订安全生产责任书情况，进一步明确法定职责和义务，督促企业切实加强对从业人员的安全培训教育。三是市局制定下发《济宁市地方煤矿安全生产主体责任实施细则（试行）》，进一步明确煤矿落实主体责任的具体要求。四是各集团公司组织举办落实企业主体责任专题培训班。通过分层次、全覆盖的宣传教育和学习培训，使矿班子成员掌握安全生产的法定职责，广大职工掌握各自岗位安全生产责任及安全操作规程，促进煤矿安全生产主体责任的有效落实。五是组织有关矿长到管理先进煤矿下井参观学习，开拓思路，提升矿长履职能力。

第二阶段：活动集中开展阶段(6月下旬－11月底)。一是组织各煤矿开展自查自纠。督促煤矿对照《济宁市地方煤矿安全生产主体责任实施细则（试行）》，进一步健全安全生产责任制和各项安全操作规程、规章制度，落实各项防范措施。对照A级煤矿标准，全面开展对标整治，确保按期达标。二是加大督查力度。市局结合事故隐患排查和专项整治，以受自然灾害威胁严重和安全管理基础薄弱矿井为重点，对落实《济宁市地方煤矿安全生产主体责任实施细则（试行）》的情况组织督查，通过检查促进安全生产主体责任落实。三是积极开展应急演练，提高煤矿应急处置能力。四是开展优秀矿长访谈。通过典型引路，促进企业主体责任落实。五是适时召开推进会和经验交流会。及时总结经验和发现不足，不断促进企业提升安全生产管理水平。五是组织召开年中报告会。各煤矿矿长对照年初签订的安全生产责任书，向市局报告半年各项工作开展情况。

第三阶段：评比验收阶段(12月份)。一是加强工作开展情况检查。12月20日前，各集团公司根据《济宁市地方煤矿安全生产主体责任实施细则（试行）》，对各煤矿工作情况进行检查验收并形成书面总结材料，报工作领导小组办公室备案。二是开展A级矿井达标验收。12月底前，市局将按照《关于落实主体责任创建A级煤矿的意见》对各煤矿进行验收，对未达到A级煤矿标准的，取消单位及其主要负责人申报与安全生产有关的各类奖项资格。三是组织召开年终述职汇报会。组织各煤矿矿长对照年初承诺事项和主体责任落实情况进行述职。四是对工作开展过程中涌现的先进单位和先进个人进行表彰。

五、工作要求
　　(一)结合实际，细化方案。各煤矿企业要根据本方案，结合本矿安全生产工作实际，针对工作中的突出问题和薄弱环节，细化措施，分解任务，落实责任，抓好工作落实。
　　(二) 强化督导，严格考核。各集团公司要对所属煤矿加强督促、检查和指导。要认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持安全生产“一岗双责”、和“一票否决”等制度，强化动态考核机制和责任追究制度。 
　　(三)立足当前，着眼长远。各煤矿企业要把落实企业主体责任与全国“安全生产月”活动相结合，与全面创建A级煤矿相结合，与安全生产专项整治和隐患排查治理工作相结合，与煤矿安全生产标准化建设相结合，加强安全生产制度建设，建立安全生产的长效机制。 
　　(四)大力宣传，群众监督。要充分各种媒体，广泛宣传落实企业主体责任的重要性、必要性，加大舆论监督和群众监督力度，督促落实整改。要大力宣传煤矿安全生产工作中的先进典型与经验，促进我市煤矿安全生产工作再上一个新台阶。

实施方案配档表

| 序号 | 时间 | 工作内容 | 工作要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5月份 | 组织制定实施方案 | 成立工作领导小组，开展宣传发动和教育培训 | 市煤炭局、各集团公司、各煤矿 |
| 2 | 5月份 | 水害事故应急演练观摩 | 强化汛期应急预案的演练工作，进一步完善地方、企业应急管理和协调机制 | 市煤炭局、太平煤矿 |
| 3 | 5月份 | 制定下发《济宁市地方煤矿安全生产主体责任实施细则（试行）》 | 进一步明确煤矿落实主体责任的具体要求 | 市煤炭局 |
| 4 | 5月份 | 对星村煤矿督导检查 | 重点检查星村煤矿冲击地压防治和安全生产主体责任落实情况 | 市煤炭局 |
| 5 | 6月份 | 层层签订安全生产责任书 | 检查各煤矿矿长与矿其他班子成员签订的安全生产责任书情况 | 市煤炭局、各集团公司、各煤矿 |
| 6 | 6月份 | 举办落实企业主体责任专题培训班 | 通过分层次、全覆盖的宣传教育和学习培训，使矿班子成员掌握安全生产的法定职责，广大职工掌握各自岗位安全生产责任及安全操作规程。 | 各集团公司 |
| 7 | 6月份 | 开展“安全生产月”活动。 | 开展“安全生产月”警示教育周和宣传咨询日活动，开展一次全员培训 | 市煤炭局、各集团公司、各煤矿 |
| 8 | 6月份 | 组织有关矿长到贵州、陕西管理先进煤矿下井参观学习 | 提升矿长履职能力 | 市煤炭局、各相关煤矿企业 |
| 9 | 6月份 | 对阳城煤矿督导检查 | 重点检查阳城煤矿冲击地压防治和安全生产主体责任落实情况 | 市煤炭局 |
| 10 | 7月份 | 对太平煤矿督导检查 | 重点检查太平煤矿水害防治和安全生产主体责任落实情况 | 市煤炭局 |
| 11 | 8月份 | 对崔庄煤矿督导检查 | 重点检查崔庄煤矿水害防治和安全生产主体责任落实情况 | 市煤炭局 |
| 12 | 8月份 | 对横河煤矿督导检查 | 重点检查横河煤矿水害防治和安全生产主体责任落实情况 | 市煤炭局 |
| 13 | 8月份 | 应急演练观摩 | 强化应急预案的演练工作，进一步完善地方、企业应急管理和协调机制 | 市煤炭局、安居煤矿 |
| 14 | 9月份 | 对杨庄煤矿督导检查 | 重点检查杨庄煤矿水害防治、顶板管理和安全生产主体责任落实情况 | 市煤炭局 |
| 15 | 10月份 | 对泗河煤矿督导检查 | 重点检查泗河煤矿水害防治安全生产主体责任落实情况 | 市煤炭局 |
| 16 | 10、11月份 | 开展一期《优秀煤矿矿长谈煤矿安全管理》新闻访谈活动 | 访谈由煤矿企业主要负责人、相关负责人、班组长、一线工人及安全监管人员参加，重点介绍企业落实安全生产主体责任的经验、方法和制度，营造落实企业主体责任的舆论氛围。 | 市煤炭局、阳城煤矿、太平煤矿 |
| 17 | 11月份 | 对金源煤矿督导检查 | 重点检查金源煤矿“一通三防”管理和安全生产主体责任落实情况 | 市煤炭局 |
| 18 | 11月份 | 对鹿洼煤矿督导检查 | 重点检查鹿洼煤矿“一通三防”管理和安全生产主体责任落实情况 | 市煤炭局 |
| 19 | 12月份 | 对安居煤矿督导检查 | 重点检查安居煤矿冲击地压防治和安全生产主体责任落实情况 | 市煤炭局 |
| 20 | 12月份 | 根据《济宁市地方煤矿安全生产主体责任实施细则（试行）》，对各煤矿工作情况进行检查。 | 全面落实全市地方煤矿安全生产主体责任，强化各煤矿企业主要负责人主体责任意识 | 各集团公司 |
| 21 | 12月份 | 组织召开年终述职汇报会。 | 组织各煤矿矿长对照年初承诺事项和主体责任落实情况进行述职。 | 市煤炭局 |
| 21 | 12月份 | 按照《关于落实主体责任创建A级煤矿的意见》对各煤矿进行验收 | 对未达到A级煤矿标准的，取消单位及其主要负责人申报与安全生产有关的各类奖项资格。 | 市煤炭局 |